Livrable technique · diffusion restreinte

Rapport d’audit

Application Gateway

Conformité, sécurité et observabilité d’une infrastructure de mise en réseau Azure

| Client Distributeur e-commerce — anonymisé | Périmètre 2 Application Gateway V2 |
| --- | --- |
| Souscription Nom-Souscription-Azure — anonymisée | Région West Europe |
| Date d’audit 14/05/2026 | Auteur Hicham KADIRI |

Confidentiel — diffusion restreinte        Réf. : DK-AGW-AUDIT — v1.0

Section 1

L’essentiel, en une page

Exemple travaillé — les chiffres et constats ci-dessous illustrent un cas réel anonymisé. Remplace-les par ton contexte ; conserve la structure et le ton.

À remédier 96 / 131 — 73 % L’infrastructure tient la charge nominale et l’architecture de base est saine : SKU V2, trois zones, auto-scaling correctement borné. Elle repose toutefois sur deux fragilités qui, le jour d’un incident, se paieront cher — un WAF laissé en mode Detection depuis trois mois, et un certificat de production qui arrive à expiration dans vingt-deux jours sans rotation automatisée. Ni l’un ni l’autre n’est visible tant que tout va bien. C’est précisément le genre de dette qui ne se déclare qu’au pire moment.

Ce qui doit bouger en premier

| Réf. | Constat prioritaire | Criticité |
| --- | --- | --- |
| S4 | WAF Policy en mode Detection sur l’AGW frontale de production — le trafic malveillant est journalisé, jamais bloqué. | Critique |
| C2 | Certificat star.client.fr à 22 jours de l’expiration, uploadé manuellement, sans référence Key Vault ni rotation. | Critique |
| O1 | Ruleset managé encore en CRS 3.2 (version N-2) — migration vers DRS 2.2 recommandée avant le prochain pic de trafic. | Élevé |

Le détail item par item suit en section 3. Le plan de remédiation chiffré, avec effort et échéances, est en section 4 — pensé pour être repris tel quel dans un planning d’équipe.

Section 2

Le diagnostic, chiffré

Le score agrège 47 points de contrôle répartis en huit domaines, pondérés par criticité. Un item critique non conforme pèse davantage qu’un item faible : la note ne récompense pas le volume de cases cochées, elle reflète l’exposition réelle au risque.

| Critiques 2 / 13 | Élevés 4 / 17 | Moyens 3 / 11 | Faibles 1 / 6 |
| --- | --- | --- | --- |

Lecture par domaine

| Domaine | Conformes | Écarts | Pire item |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 · Architecture | 5 / 5 | 0 | — |
| 2 · Réseau & NSG | 6 / 7 | 1 | Moyen |
| 3 · TLS & chiffrement | 4 / 6 | 2 | Élevé |
| 4 · WAF & sécurité applicative | 3 / 6 | 3 | Critique |
| 5 · Backends & probes | 5 / 6 | 1 | Élevé |
| 6 · Certificats | 2 / 4 | 2 | Critique |
| 7 · Observabilité | 4 / 7 | 3 | Élevé |
| 8 · Gouvernance & tags | 5 / 6 | 1 | Moyen |

Méthode reproductible : chaque item est vérifiable par une commande Azure CLI, une requête KQL ou un script PowerShell de l’Annexe B. Un second consultant rejoue les contrôles et retrouve le même score — c’est la condition pour qu’un audit soit un constat, et non une opinion.

Section 3

Constats — du symptôme au traitement

Chaque écart est présenté comme on présente un cas : ce qu’on observe, ce que ça coûte si on ne fait rien, et le geste à poser. Seuls les écarts critiques et élevés sont détaillés ici ; les items moyens et faibles figurent dans le tableau de l’Annexe E jointe.

Critique S4 · réf. Pathologie P9 WAF en mode Detection prolongé Constat La WAF Policy attachée à l’AGW frontale est en mode Detection. La date de dernière modification remonte à trois mois : le mode n’a jamais été basculé après la phase de tuning initiale. Conséquence Toute requête malveillante est journalisée mais transmise au backend. La protection est nominale, pas effective : en cas d’attaque applicative, le WAF ne bloque rien. Exposition directe pour une plateforme qui traite des paiements. Traitement Basculer en Prevention après revue d’une semaine de logs ApplicationGatewayFirewallLog pour écarter les faux positifs. Renvoi : chapitre 9 §tuning, et script Audit-AGW-Health.ps1 (point 4). Suivi Contrôle automatisé du mode WAF intégré au pipeline d’audit hebdomadaire ; alerte si retour en Detection.

Critique C2 · réf. Pathologie P13 Certificat sans rotation, expiration imminente Constat Le certificat star.client.fr expire dans 22 jours. Il a été uploadé manuellement : aucune référence KeyVaultSecretId, donc aucune rotation automatique possible. Conséquence À l’expiration, l’AGW présente un certificat invalide : erreur navigateur sur tout le trafic HTTPS, indisponibilité de fait. Le scénario classique de la panne du vendredi soir, parce que personne n’avait l’échéance en tête. Traitement Migrer le certificat dans Key Vault et référencer via KeyVaultSecretId + identité managée. L’AGW recharge alors automatiquement les renouvellements. Renvoi : Annexe A (bloc sslCertificates) et script Test-AGW-CertificateExpiry.ps1. Suivi Audit d’expiration hebdomadaire, seuil d’alerte à 45 jours.

Élevé O1 · réf. Pathologie P8 Ruleset managé en version N-2 Constat Le WAF tourne sur CRS 3.2. Azure maintient les trois dernières versions (N / N-1 / N-2) ; CRS 3.2 est aujourd’hui en N-2, DRS 2.2 étant la version recommandée. Conséquence Surface de détection en retard sur les signatures récentes. À terme, sortie du support : migration forcée, sans fenêtre choisie. Traitement Planifier la montée vers DRS 2.2 hors période de pic, avec une semaine d’observation en Detection sur la nouvelle version avant bascule. Renvoi : chapitre 9. Suivi Revue trimestrielle de la version de ruleset, alignée sur le calendrier Microsoft.

Section 4

Ordonnance — le plan de remédiation

Priorisé par exposition, pas par facilité. L’effort est en jours-homme, l’échéance relative à la date d’audit. La colonne renvoi pointe l’artefact technique du livre qui porte la solution.

| Réf. | Action | Effort | Responsable | Échéance | Renvoi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2 | Migration du certificat vers Key Vault + identité managée | 0,5 j-h | Julien (CI/CD) | Sous 7 j | Anx. A |
| S4 | Revue des faux positifs puis bascule WAF en Prevention | 1 j-h | Stéphanie | Sous 7 j | Ch.9 |
| O1 | Montée du ruleset managé vers DRS 2.2 | 1 j-h | Stéphanie | < 3 mois | Ch.9 |
| B7 | Resserrement des custom probes (chemin santé réel) | 0,5 j-h | Julien | < 3 mois | Ch.17 |
| B7 | Tiering des logs : archive au-delà de 30 j | 1 j-h | Stéphanie | < 6 mois | Ch.14 |
| G3 | Complétion des tags de gouvernance manquants | 0,25 j-h | Julien | < 6 mois | Ch.13 |

Total effort estimé : 4,75 jours-homme. Les deux actions critiques (C2, S4) représentent à elles seules l’essentiel du risque résiduel et tiennent en une journée et demie : c’est là que doit aller l’attention de la semaine qui vient.

Section 5

Suivi — quand réausculter

Un audit est une photographie. Sa valeur tient à la cadence des suivants. Le rythme proposé :

| Contrôle | Cadence | Automatisation |
| --- | --- | --- |
| Bilan de santé 12 points | Hebdomadaire | Export-AGW-AuditReport.ps1 |
| Expiration des certificats | Hebdomadaire | Alerte à 45 jours |
| Version du ruleset managé | Trimestrielle | Revue manuelle |
| Audit complet 47 items | Semestrielle / post-incident | Présent référentiel |